19.06.2017г. № 163

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАМЗОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2018 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Замзорского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Замзорского муниципального образования, Дума Замзорского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года, утвержденную решением Думы Замзорского муниципального образования № 81 от 29.06.2015г.

2. Внести изменения в перечень мероприятий программы. Раздел 3 программы изложить в следующей редакции.

3. Основные мероприятия программы

Перечень основных мероприятий Программы

| № п.п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Планируемые сроки реализации | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения и электроснабжения микрорайона «Нефтяников» | Децентрализация системы теплоснабжения микрорайона «Нефтяников», реконструкция существующих распределительных электрических сетей, углубление сетей холодного водоснабжения. Выполнение проектно-сметной документации на бурение разведочной скважины на воду в п. Замзор | 2015-2016 г.г. | 4050 |
| 2 | Система холодного водоснабжения микрорайона «Нефтяников» | Для увеличения надежности системы централизованного водоснабжения необходимо произвести бурение скважины вблизи 60 м3 накопительной емкости | 2018-2019 г.г. | 2 200 |
| 3 | Скважина в п. Замзор | Восстановить нерабочую скважину | 2017-2018 г.г. | 100 |
| 4 | Система электроснабжения микрорайона «Нефтяников» | Провести передачу электросетевого хозяйства на обслуживание специализированной организации | 2015-2018 г.г. | - |
| 5 | Водонапорная башня п.Первомайский ул.Нагорная, 3а. | Текущий ремонт водонапорной башни п. Первомайский ул. Нагорная, 3А (устройство ограждения водонапорной башни сетчатыми панелями из профильной трубы с заполнением сеткой рабицой, сварочные работы при ремонте емкости для воды, частичная замена запорной арматуры, установка гидранта для заправки пожарного автомобиля водой, частичная замена шиферного покрытия) | 2017г | Всего:110т.р в т.ч. обл. 105,5т.р Местного бюджета 5,5т.р |
| 6 | Водонапорная башня п.Замзор ул.Центральная, 10а. | Приобретение резервного глубинного насоса ЭЦВ 6- 10-110 для водонапорной башни ул. Центральная 10А п. Замзор | 2017г | Всего: 35,0т.р обл.33,25т.р местного бюджета: 1,75 т.р |
| 7 | Водонапорная башня уч.Загорье, ул.Новая, 7. | Текущий ремнот: устройство полов, бетонирование оголовка скважины, замена двери | 2017г | 36,0 местного бюджета |
| ИТОГО |  |  | 6531,0 |
| 6 | Система электроснабжения п. Первомайский | Произвести реконструкцию ВЛ-10 кВ в п. Первомайском 0,8 км. | 2014-2018 г.г. | * |
| 7 | Система электроснабжения п. Первомайский | Произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в п. Первомайском 5,19 км. | 2014-2018 г.г. | * |
| 8 | Замзорское муниципальное образование | Мероприятия по разделу «Система обращения с отходами производства и потребления» | 2014-2032 г.г. | * |

* - финансирование будет уточнено в процессе проектно сметных работ.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  печатном средстве массовой информации «Вестник Замзорского сельского поселения».

Глава Замзорского

муниципального образования В.В. Антоненко