03.03.2021г. № 17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАМЗОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА В ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  НА 2020-2021-2022Г.Г» ЗА 2020 ГОД.

В целях совершенствования программно-целевых методов управления и повышения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением  администрации Замзорского МО № 92 от 18.12.2020г «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных и ведомственных целевых  программ Замзорского муниципального образования", руководствуясь статьями 6, 40 Устава Замзорского муниципального образования, администрация Замзорского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчет за 2020 год об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Замзорском муниципальном образовании  на 2020-2021-2022г.г», утвержденной постановлением администрации № 99 от 16.12.2019г».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации «Вестник Замзорского  сельского поселения» и размещению на официальном сайте Замзорского муниципального образования в сети «Интернет».

### Глава Замзорского

### муниципального образования Е.В. Бурмакина

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА В ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  НА 2020-2021-2022Г.Г» ЗА 2020 год

Отчет об исполнении мероприятий программы

подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Замзорского муниципального образования»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача : обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Замзорского муниципального образования |  |
| Мероприятие 1: - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Замзорского муниципального образования |

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Замзорском муниципальном образовании в 2020-2021-2022г.г»

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача: повышение безопасности дорожного движения; |  |
| Мероприятие: Обустройство уличного освещения | Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Замзорского муниципального образования |
| оплата за уличное освещение | Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Замзорского муниципального образования |
| приобретение ГСМ, запчастей, материалов | Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Замзорского муниципального образования |
| содержание и ремонт автомобильных дорог | обеспечение содержания улиц, дорог и сооружении на них |

Анализ объема финансирования программы

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Замзорского муниципального образования» | 696,9 | 1333,2 | 191% |  |
| Задача 1: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Замзорского муниципального образования | 696,9 | 1333,2 | 191% |  |
| Мероприятие: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий | 696,9 | 1333,2 | 191% |  |
| местный бюджет | 696,9 | 1333,2 |  |  |
| Подпрограмма 2: -"Повышение безопасности дорожного движения в Замзорском муниципальном образовании в 2020-2021-2022г.г | 875,2 | 466,2 | 53% |  |
| Работы по освещению автомобильных дорог | 450,0 | 133,5 | 30% |  |
| уличное освещение | 25,0 | 0 | 0 |  |
| содержание и ремонт автомобильных дорог | 0 | 333,8 | 100% |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 400,0 | 0 | 0% |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 875,2 | 466,2 | 53% |  |
| с местного бюджета | 875,2 | 466,2 |  |  |
| Всего по программе: | 1572,1 | 1799,4 | 114% |  |

Анализ показателей результативности

программы

| N Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
| Подпрограмма 1) «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Замзорского муниципального образования» |
| 1.Показатель результативности: 1 ) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Замзорского муниципального образования | тыс.руб. | 696,9 | 1333,2 | 191% |  |
| Подпрограмма 2: «-"Повышение безопасности дорожного движения в Замзорском муниципальном образовании в 2020-2021-2022г.г» |
| Показатель результативности: повышение безопасности дорожного движения; | тыс.руб. | 875,2 | 466,2 | 53% |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного  хозяйства в Замзорском муниципальном  образовании  на 2020-2020-2021г.г» за 2020 год

На 01.01.2020г. было запланировано по программе  «Развитие дорожного  хозяйства в Замзорском муниципальном  образовании  на 2020-2021-2022г.г» на 2020 год 1572,10 тыс.руб. В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году постановлением администрации Замзорского муниципального образования от 02.12.2020г. № 88 о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного  хозяйства в Замзорском муниципальном  образовании  на 2020-2021-2022г.г» были внесены изменения в части финансирования. В результате на реализацию программы израсходовано 1799,4 тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного  хозяйства в Замзорском муниципальном  образовании  на 2020-2020-2021г.г» за 2020 год

Оценка степени достижения целевого показателя:

Cдп= Зф / Зп          Сдп= 1799,4/1572,0=1,14;

По итогам выполнения муниципальной программы уровень финансирования ее реализации составил:

Уф = Фф / Фп      Уф  =1799,4/1572,1= 1,14

Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = Сдп  х Уф          Эмп  =1,14 х 1,14 = 1,29

На основании вышеизложенных расчетов   муниципальную программу

«Развитие дорожного  хозяйства в Замзорском муниципальном  образовании  на 2020-2020-2021г.г» за 2020 год  можно считать высокоэффективной.