03.03.2021г. № 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАМЗОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2018 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА

ЗА 2020 ГОД

В целях совершенствования программно-целевых методов управления и повышения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением  администрации Замзорского МО № 92 от 18.12.2020г «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных и ведомственных целевых  программ Замзорского муниципального образования", руководствуясь статьями 6, 40 Устава Замзорского муниципального образования, администрация Замзорского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года» за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Замзорского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Замзорского муниципального образования.

Глава Замзорского

муниципального образования Е.В. Бурмакина

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2018 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА

ЗА 2020 год

Отчет об исполнении мероприятий программы

| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| --- | --- |
| Задача | Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг |
| Мероприятие | Демонтаж водобашни п. Замзор ул.Центральная 10а |

Анализ объема финансирования программы

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт |  |  |
| Задача 1: Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятие:Демонтаж водобашни п. Замзор ул.Центральная 10а | 40,0 | 0 | 0 | дефицит местного бюджета |
| Итого по программе, в том числе: | 40,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |

Анализ показателей результативности

программы

| N Наименование показателя результативности | Еед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнение, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт |  |  |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года |
| 1. Мероприятие:Демонтаж водобашни п. Замзор ул.Центральная 10а | кол.мероприятий | 1 | 0 | 0 | дефицит местного бюджета |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2018 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА ЗА 2020 ГОД

На 01.01.2020 г. на исполнение данной программы было запланировано на 2020 год 40,00  тыс.руб на  демонтаж водобашни п. Замзор ул.Центральная 10а.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году решением думы Замзорского муниципального образования от 04.12.2020г. № 178  о внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года» были внесены изменения в части финансирования на 0 тыс.рублей, по причине дефицита местного бюджета.

Мероприятие запланированное на 2020 год не исполнено.

На основании этого муниципальную программу  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года»» за 2020 год можно считать неэффективной.