20.02.2020г. № 24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАМЗОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ЗАМЗОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2018-2019Г.Г.».

В целях совершенствования программно-целевых методов управления и повышения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 6, 40 Устава Замзорского муниципального образования, администрация Замзорского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной подпрограммы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Замзорском муниципальном образовании на 2017-2018-2019г.г.»   за 2019 г. (приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации «Вестник Замзорского  сельского поселения» и размещению на официальном сайте Замзорского муниципального образования в сети «Интернет».

### Глава Замзорского

### муниципального образования Е.В. Бурмакина

### Таблица 1

Отчет

об исполнении показателей муниципальной подпрограммы «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования»    за 2019 г.

(Наименование муниципальной  подпрограммы (далее - муниципальная подпрограмма))

По состоянию на _31.12.2019 года

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования» за 2019 г. |
| 1 | Целевой показатель . | Тыс.руб. | 528850,00 | 528850,00 | __ | - | - |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 2

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования»   муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Замзорском муниципальном образовании на 2017-2018-2019г.г.»

(наименование муниципальной  программы (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 31.12.2019 года

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный Исполнитель | плановый срок исполнения мероприятия(месяц,квартал) | Источник Финансирования | Объем финансирования предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятие |
| 1.1. | приобретение звуковой сигнализации- сирен ручных (системы оповещения) в п.Алгашет, п.Первомайский,уч.Загорье, уч.Косой-Брод, п.Замзор для оповещения населения о пожаре (чрезвычайных ситуациях) | администрация Замзорского мо | март 2019 | Местный бюджет | 95,6 | 95,6 | Тыс.руб. | 95,6 | 95,6 | - |
| 1.2 | Вырубка лесного массива, с целью обеспечения противопожарного расстояния до населенных пунктов. | администрация Замзорского мо | март 2019 | - | - | - | - | - | Мероприятие проведено с привлечением спонсоров | - |
| 1.3. | Противопожарная опашка в п.Первомайском | администрация Замзорского мо | май 2019 | Местный бюджет | 99,2 | 99,2 | Тыс.руб | 99,2 | 99,2 | - |
| 1.4 | приобретение и установка пожарного резервуара в п. Первомайский | администрация Замзорского мо | июнь 2019 | Местный бюджет | 17,5 | 17,5 | Тыс.руб | 17,5 | 17,5 | - |
| 1.5 | Приобретение огнетушителей, материалов | администрация Замзорского мо | май 2019 | Местный бюджет | 51,4 | 51,4 | Тыс.руб | 51,4 | 51,4 | - |

Таблица 3

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными  учреждениями Замзорского муниципального образования в рамках муниципальной программы

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования»

(наименование муниципальной  программы   (далее –муниципальная  программа)

по состоянию на  31 декабря 2019 года

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги работы) | Наименование показателя объема услуги (работы),единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета Замзорского МО на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие |
| 1 | приобретение звуковой сигнализации- сирен ручных (системы оповещения) в п.Алгашет, п.Первомайский, уч.Загорье, уч.Косой-Брод, п.Замзор для оповещения населения о пожаре (чрезвычайных ситуациях) | тыс. руб | 95616,00 | 95616,00 | 95616,00 | 95616,00 | 100% проведено без финансирования |
| 2 | Вырубка лесного массива, с целью обеспечения противопожарного расстояния до населенных пунктов. | тыс. руб | - | - | - | - | 100% |
| 3 | Противопожарная опашка в п.Первомайском | тыс. руб | 99190,00 | 99190,00 | 99190,00 | 99190,00 | 100% |
| 4 | приобретение и установка пожарного резервуара в п. Первомайский | тыс. руб | 175115,00 | 175115,00 | 175115,00 | 175115,00 | 100% |
| 5 | Приобретение огнетушителей, материалов | тыс. руб | 51430,00 | 51430,00 | 51430,00 | 51430,00 | 100% |
|  | Итого: |  | 528850,00 | 528850,00 | 528850,00 | 528850,00 |  |

### Таблица 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Замзорского муниципального образования на реализацию муниципальной  подпрограммы Замзорского муниципального образования

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования»

(наименование муниципальной программы )

по состоянию на 31 декабря 2019 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой програ-ммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | исполнено на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| муниципальная программа «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Замзорского муниципального образования» | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Замзорского муниципального образования |  |  |  |
|  | приобретение звуковой сигнализации- сирен ручных (системы оповещения) в п.Алгашет, п.Первомайский, уч.Загорье, уч.Косой-Брод, п.Замзор для оповещения населения о пожаре (чрезвычайных ситуациях) | 95616,00 | 95616,00 | 100% |
|  | Вырубка лесного массива, с целью обеспечения противопожарного расстояния до населенных пунктов. | - | - | 100% |
|  | Противопожарная опашка в п.Первомайском | 99190,00 | 99190,00 | 100% |
|  | приобретение и установка пожарного резервуара в п. Первомайский | 175115,00 | 175115,00 | 100% |
|  | Приобретение огнетушителей, материалов | 51430,00 | 51430,00 | 100% |